江门市第二人民医院信息化建设项目咨询（设计）及方案编制服务用户需求书

咨询服务报价

| 序号 | 项目内容 | 服务期限 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江门市第二人民医院信息化建设前期咨询设计服务 | 1年 |  |

服务内容

服务内容概述

为江门市第二人民医院智慧医疗信息化建设提供咨询服务，包括信息化现状需求调研与评估分析、医院信息化总体规划、医院信息化详细设计、信息化建设市场调研、信息化建设采购需求书编制等服务。

（一）项目背景：为了更好的开展我院智慧医疗信息化建设工作，同时实现未来一体化管理的需求，结合医院实际需求，按照总体规划分步实施的原则开展智慧信息化建设。需要聘请有资质，且有丰富医院信息化建设咨询服务经验的咨询单位，为医院信息化建设提供专业咨询服务。

（二）服务范围：本次咨询服务范围包括项目前期咨询设计服务和实施过程咨询管理服务两部分。

- 前期咨询设计服务：包括对医院未来3年信息化建设项目提供现状及需求调研评估、总体蓝图规划、组织市场调研、信息化建设详细设计、各类申报材料编制、招标用户需求书编制。

本项目为总价包干项目，合同金额包括了项目实施过程中产生的所有费用，包括人员费用、税费、印刷等费用，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

- 工期要求：医院根据医院信息化总体规划和年度信息化建设任务，医院根据实际需要向咨询单位下达项目建设任务书，工期要求以任务书要求项目实施工期要求为准。

前期咨询设计阶段

- 总体规划阶段

- 现状调研评估

对我院信息化建设现状、业务应用情况、信息化建设需求等进行全面调研。

针对医院目前在用软硬件进行全面调研，梳理医院已有软件的功能、业务流程、技术架构、数据库资源等内容，充分评估，给出专业评估意见。

对医院基础设施进行调研，调研内容包括数据中心、网络、机房、信息安全、终端等，了解现有设备资源使用情况。

- 对标与差距分析

结合医院未来发展规划和医疗信息化发展趋势，设定合理的政策标准对照指标，结合建设目标，对医院信息化建设相关标准进行梳理，对智能化和信息化设计进行全面对标分析。

同时，结合医院信息化建设现状对照标准进行分析，对现状进行评估。确定现有系统“是否满足业务和管理需求、是否符合相关规范标准、是否满足未来发展要求、是否有升级改造的需求”。

要求对照最新版的标准包括但不限于电子病历应用水平评价标准、医院互联互通成熟度测评标准、四川省智慧医院建设标准规范、医院智慧服务等级评价、医院智慧管理等级评价、信息安全等级保护标准、全国医院信息化建设标准与规范等文件。对标细化到每个功能点，同时深入调研应用效果，充分评估现状及改造建设需求。上述对照标准如有更新，须对照新版本标准规范。

- 需求调研及分析

- 组织问卷调研工作

设计调研问卷，对医院各部门的需求进行广泛的调研，调研内容包括目前遇到的痛点难点问题、信息化建设需求等。

- 组织和负责现场科室调研工作

调研内容包括我院在用信息系统的建设及使用情况、存在问题、建议意见、标准规范等，详细提炼、归纳、分析和整理我院信息化覆盖范围、系统功能、数据信息量、软硬件性能、安全等方面的需求，主要摸清医院信息化建设项目“做什么”及“怎么做”。

- 全面需求分析

根据调研阶段收集《调研记录》、基于医院业务需求，对智慧医院建设进行业务需求、功能需求、性能需求等进行全面分析。

- 规划信息化蓝图

在全面调研医院信息化现状和需求分析的基础上，基于医院未来发展规划与定位，结合我院临床医疗、运营管理和患者服务等业务要求，按照整体规划、分布实施的原则，提出我院的信息化建设总体目标和各阶段目标，规划我院信息化建设实施路径，形成《智慧医院信息化建设总体规划方案》。医院信息化总体规划主要工作包括：分析医院信息化建设现状，明确项目建设目标与预期的成效，确定在用系统的处置办法，规划建设任务，确定合理的实施推进路径。

- 详细设计阶段

- 编制建设方案

组成专业设计服务团队，在引进医疗行业先进设计和研究成果基础上，高质量开展和完成智慧医院信息化建设详细设计方案，设计成果必须通过医院组织的论证，如建设方案未达到医院要求，咨询单位须修改方案直至方案通过。

- 建设方案基本要求

- 在建设方案中，须对本次设计范围内的信息化建设项目进行子项目划分，并设计各子项系统的详细功能和参数指标，辅助整个项目的采购招标工作。

- 建设方案须满足指导规范医院信息化建设项目实施的要求，详细设计项目实施工作方案，能够作为项目实施及验收依据；

- 建设方案须满足指导和规范医院信息化建设项目资金使用，细化各部分建设详细预算，编制详细资金使用计划。

- 建设方案工作内容

至少从以下几方面对医院信息化建设项目进行设计，编制建设方案，比选申请人合理调整设计内容，确保建设方案的完整性，且须经过采购确认。

（1）设计技术架构和技术路线。确定医院信息化建设项目的技术架构、技术路线、应用架构、安全架构，明确各组成部分的边界划分、相互关系以及对外开放接口设计。

（2）设计系统功能。各子系统的功能设计须细化到功能模块。

（3）设计信息化基础设施、应用数据中心支撑平台、信息安全体系、系统运维管理体系等架构，提出医院信息化建设项目软硬件配置清单，要求各支撑平台技术架构统一。要求提出详细的软硬件设备参考清单（硬件须细化到核心参数、软件须细化到功能模块、网络须细化到核心指标），设备选型依据，提供不少于3个品牌备选及建议产品的详细和综合对比。

（4）编制详细投资概算。编制医院信息化建设项目的总体概算和分项概算清单，提交概算编制说明。概算编制说明，包括：概算编制的原则和依据，设备、软件的价格获取方式和确认途径，各种取费依据和标准等，并确保其合理性。

（5）制定详细实施计划。根据建设内容的关联性，结合医院的资金计划、实施工作量、各系统间的互联互通要求等方面，制定合理的实施推进计划，明确实施过程的里程碑及各阶段的实施成效。

- 市场调研

协助医院开展采购建设内容的市场调研与论证工作，市场调研工作主要包括编制市场调研工作方案，设计市场调研要求条款，对医院参与市场调研的人员进行培训，组织市场调研过程工作，汇总市场调查结果，提出市场调研结论建议，形成完整详实的《医院信息化建设市场调研分析报告》作为项目采购依据。

通过专业咨询服务，保证医院在选择厂商和产品的时候得到足够充分的市场信息，控制因信息不对称带来的潜在风险。

具体服务内容包括但不限于：

- 产品资讯

收集相关科室的系统需求，提供充足的产品资讯供医院参考。

- 厂商评估

提供不同维度的厂商评估方法，提供客观公正的潜在厂商评估方案，提交给院方参考。

- 协助医院进行商务谈判

在商务谈判过程中给予谈判内容建议，协助医院争取到更好的服务与价格。

- 协助院方完成采购用户需求与合同的签订

为医院提供招标需求的建议，协助医院审核合同条款，帮助医院规避潜在风险保证医院利益。

- 编制采购用户需求书

根据详细设计方案和市场调研材料编制《采购用户需求书》，内容包括用户需求、项目管理要求、评价建议等内容。咨询单位须协助医院与招标代理机构沟通完善项目招标采购文件。

成果提交

按时完成阶段性成果和全部成果提交。在设计过程中，成果的初稿、征求意见稿应组织医院内部确认与专家论证，作为项目验收评审依据。

### 咨询设计阶段交付物

- 《医院信息化建设总体规划》

- 《医院信息化建设项目详细设计方案》》

- 《信息化建设项目市场调研报告》

- 《采购用户需求书》

咨询服务里程碑

咨询单位应根据咨询工作开展需要，设定在咨询设计过程中的重要里程碑，以及相对应的成果和评审标准。重要里程碑参考如下：

- 完成《医院信息化建设总体规划方案》完成建设方案的总体架构和技术路线确定，明确未来信息化建设目标，梳理信息化建设任务，并制定合理的是实施推进计划。

- 完成《医院信息化建设项目详细设计方案》。对本期规划建设内容进行详细设计，软件细化到功能点，硬件细化到参数，完成编制详细投资概算；

- 完成《项目采购用户需求书》

项目文档要求

（1）咨询单位提交的文档资料，文档必须满足国家标准、行业标准、医院的要求。

（2）咨询单位应根据项目进展和合同要求，按照系统工程方法，按时提供相关文档及技术成果，提供的项目成果文档包括了纸质版本（加盖公章）及电子文档两种形式。纸质文档与电子文档必须一致。

知识产权要求

咨询单位须保证在本项目提交的各项成果物，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由咨询单位承担相关责任，同时不得耽误本项目咨询服务工作。同时，咨询单位为本项目设计而提供的所有资料及工作成果的所有权归医院所有。

安全保密要求

- 按照国家、省市的有关法律法规文件规定，要求咨询单位履行保密责任，并遵守合同中有关保密要求；

- 咨询单位各级组织严格履行保密职责；

- 按照保密规定开展咨询工作；

- 咨询单位在项目实施过程中，要求做好资料保密工作，做好文档资料保存、传输、编制过程的保密措施，避免资料外泄；

- 咨询单位应在与医院签订保密协议，承诺不将任何涉及本项目的信息向外界泄露，该保密义务在合同终止后继续有效。

人员要求

- 要求咨询单位商提供咨询服务团队不少于7人。服务团队包括项目负责人1人、技术负责人1人、咨询管理工程师5人。

- 同时咨询单位须具有云计算、大数据、网络规划、信息安全、工程造价、数据等专业技术工程师，为本项目提供相关专业的技术支撑。

2.项目负责人须具有信息化高级资质证书，具有丰富的医院信息化咨询服务经验，具有良好的客户口碑。

3.响应供应商必须保证项目组人员和角色充足，确保项目组成员稳定，除了医院提出要求外，不得随意更换，在投标阶段明确的主要项目组成员，必须参与本项目的工作。如需更换项目组成员，必须提前申请，并经过医院书面同意。

4.根据项目进度的需要，响应供应商必须阶段性地投入更多的或由医院指定的人员参与项目。在项目服务过程中，如果医院认为咨询单位提供的专业技术人员在服务水平和服务质量上达不到要求，经双方协商同意，可以更换专业技术人员。

项目验收

### 咨询设计验收

- 咨询单位提交《医院信息化建设整体规划》，经医院验收合格；

- 咨询单位提交《信息化项目详细设计方案》，经医院验收合格，按项目组织验收。